| TỈNH ỦY BÌNH DƯƠNG * Số CTr/TU |  | ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Bình Dương, ngày tháng năm 2024 |
| --- | --- | --- |

DỰ THẢO

CHƯƠNG TRÌNH

# Đầu tư một số công trình, dự án trọng điểm lĩnh vực

# văn hóa - xã hội của tỉnh từ nay cho đến cuối nhiệm kỳ

I. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Kết quả thực hiện

Thời gian qua, việc đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống y tế, giáo dục đào tạo, thiết chế văn hóa thể thao... trên địa bàn tỉnh luôn được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp của các Sở, ban, ngành, đoàn thể, sự ủng hộ của các doanh nghiệp, nhất là sự tích cực hưởng ứng của các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh. Cơ sở vật chất phục vụ nhiệm vụ giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao … từ tỉnh đến cơ sở thường xuyên được quan tâm đầu tư, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, đáp ứng nhu cầu cơ bản trong việc hưởng thụ vật chất, tinh thần của Nhân dân trên địa bàn.

Ngay từ những năm đầu giai đoạn trung hạn 2021-2025, UBND Tỉnh đã tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện quyết liệt kế hoạch đầu tư công hàng năm, kịp thời ban hành và cụ thể hóa các giải pháp thực hiện có hiệu quả; các nội dung chỉ đạo toàn diện, bao quát trên từng khâu của quy trình đầu tư công, từ xây dựng kế hoạch vốn; thẩm định, phê duyệt dự án, thương thảo, quản lý hợp đồng thi công đến thanh quyết toán công trình,… Tỉnh cũng đã thành lập 03 Tổ chỉ đạo và 03 Tổ công tác các công trình trọng điểm, 04 Tổ kiểm tra, giám sát việc thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công. Đặc biệt, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương ngày 03/12/2022 về tình hình giải ngân vốn đầu tư công, lần đầu tiên tỉnh mở chiến dịch cao điểm “Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công từ ngày 08/12/2022 đến 31/01/2023” để tập trung, huy động tối đa nguồn lực và tăng cường thực hiện các giải pháp nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công.

Tổng vốn Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 là 69.562.100 triệu đồng; trong đó, vốn đầu tư cho hạ tầng Văn hóa – Xã hội là 10.396.334 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 14,9% tổng vốn đầu tư công của tỉnh (bao gồm, vốn tỉnh tập trung: 2.875.127 triệu đồng; vốn Xổ số kiến thiết: 7.256.224 triệu đồng, vốn tỉnh hỗ trợ cấp huyện 229.987 triệu đồng, vốn từ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội 34.996 triệu đồng).

Tập trung đầu tư theo hướng ưu tiên nguồn vốn cho các dự án trọng điểm như: các dự án cụm Bệnh viện đa khoa 1.500 giường; Khu tưởng niệm chiến khu D; Xây dựng Trường Chính trị chuẩn. Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư cho các dự án chưa đủ điều kiện bố trí vốn thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công để các đơn vị có cơ sở triển khai thực hiện các thủ tục theo quy định cho các dự án trọng điểm bao gồm: các dự án thực hiện nhiệm vụ Đề án 06, chuyển đổi số; Trường THPT chuyên Hùng Vương; Khu lưu niệm Cụ Nguyễn Sinh Sắc, Trung tâm hoạt động Thanh niên, Bệnh viện tuyến cuối, Bảo tồn và phát triển làng nghề sơn mài Tương Bình Hiệp....

2. Khó khăn, vướng mắc

- Trong giai đoạn hiện nay, nguồn vốn đầu tư công của Tỉnh có hạn so với nhu cầu thực tế. Qua rà soát, nhu cầu đầu tư cho các dự án trên địa bàn Tỉnh trong giai đoạn 2021-2025 chưa thể cân đối khoảng gần 150.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, dự báo trong thời gian tới Trung ương sẽ tiếp tục phân cấp mạnh mẽ hơn cho các địa phương trong đầu tư, cân đối vốn cho các chương trình, đề án mà các nhiệm vụ chi trước đây thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách Trung ương sẽ tạo áp lực rất lớn cho ngân sách Tỉnh đang dần mất cân đối trong đầu tư giữa các ngành, lĩnh vực thuộc khối văn hóa xã hội so với các lĩnh vực khác.

- Một số dự án được xác định là trọng điểm, nhưng chưa đủ thủ tục bố trí vốn đầu tư theo quy định, chưa cân đối được nguồn vốn như Trường Đại học Thủ Dầu Một, Nhà thiếu nhi tỉnh Bình Dương...

- Bố trí vốn đầu tư trường học ở các địa phương chưa đảm bảo theo chỉ tiêu dân số, quy mô các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn. Tổng nguồn vốn xổ số kiến thiết trong kỳ là 9.000 tỷ đồng nhưng thực tế chỉ bố trí khoảng 7.256.224 triệu đồng cho các dự án thuộc lĩnh vực Văn hóa – Xã hội. Trong giai đoạn 2021-2025, lĩnh vực Văn hóa – Xã hội đề xuất nhiều dự án để thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh nhằm trang bị cơ sở vật chất phục vụ phát triển của các ngành nhưng do nguồn vốn đầu tư công có hạn, phải tạm dừng, giãn, hoãn tiến độ các dự án đã được cấp thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư; chưa cân đối được nguồn vốn để giải quyết nhu cầu đầu tư mới, nâng cấp cơ sở vật chất đáp ứng cho nhu cầu thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của các đơn vị.

- Hiệu quả chuẩn bị đầu tư chưa cao, một số dự án đã được duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án trong giai đoạn 2021-2025 nhưng không cân đối được vốn bố trí thực hiện dự án, phải chuyển danh mục chuẩn bị đầu tư giai đoạn 2021-2025 sang giai đoạn sau. Trường hợp có nguồn vốn bổ sung phân bổ cho các dự án này có thể phải thực hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư, tổng mức đầu tư mất nhiều thời gian và phát sinh tăng chi phí đầu tư. Công tác phối hợp xác định địa điểm, quỹ đất đầu tư cho các dự án còn chậm (Bảo tàng, thư viện ...), hệ thống pháp luật chưa hoàn thiện  dẫn đến công tác chuẩn bị đầu tư kéo dài. Tình hình triển khai các dự án trọng điểm còn chậm, phải điều chỉnh thời gian thực hiện dự án nhiều lần như: Các dự án thuộc Cụm Bệnh viện đa khoa 1500 giường, dự án Chiến khu D...

- Việc đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao chưa tương xứng với tiềm lực phát triển kinh tế - xã hội, chưa hình thành công trình văn hóa mang tầm vóc lớn, mang đậm dấu ấn Bình Dương; nhất là các thiết chế văn hóa, thể thao tại các khu công nghiệp chưa đáp ứng yêu cầu phục vụ lực lượng công nhân lao động tăng nhanh theo từng năm. Hệ thống y tế công lập còn thiếu thốn cả về cơ sở vật chất cũng như đội ngũ y, bác sỹ.

- Công tác đầu tư xã hội hóa được khuyến khích, tạo điều kiện nhưng kết quả thực hiện chưa đạt như kỳ vọng.

II. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU TỪ NAY ĐẾN NĂM 2025.

1. Mục tiêu

- Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu đề ra tại Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2020-2025 về phát triển Văn hóa – Xã hội.

- Hoàn thành đưa vào sử dụng dự án Bệnh viện đa khoa 1500 giường, dự án Khu trung tâm và hạ tầng kỹ thuật tổng thể khu tưởng niệm Chiến khu D, dự án Trường Chính trị chuẩn; đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Công viên trung tâm thành phố mới, các dự án phục vụ nhu cầu cấp thiết về giáo dục và đào tạo...

- Chuẩn bị đầu tư, triển khai thực hiện các công trình, dự án trọng điểm đảm bảo hiệu quả và tiến độ được đề ra.

2. Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu

- Nâng cao vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu các cấp ủy Đảng, chính quyền các đơn vị chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện các dự án công trình trọng điểm. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đồng thời rà soát, bổ sung, điều chỉnh danh mục các dự án, nhất là các dự án trọng điểm đáp ứng nhu cầu cấp thiết về văn hóa – xã hội, phù hợp với điều kiện thực tế triển khai; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thực hiện công trình trọng điểm theo danh mục đảm bảo tiến độ đã đề ra.

- Phân bổ nguồn vốn đầu tư đảm bảo tương đối hài hòa giữa các ngành, lĩnh vực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đẩy mạnh đầu tư theo hình thức xã hội hóa và đối tác công tư; huy động có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư các công trình phúc lợi công cộng, an sinh xã hội... tiếp tục cắt, giảm, giãn tiến độ các dự án chưa thật sự bức xúc, cấp thiết để đảm bảo nguồn vốn tập trung hoàn thành cho các công trình trọng điểm.

- Kiến nghị các bộ, ngành Trung ương sớm có hướng dẫn tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến quy định của pháp luật về đầu tư công, nhất là các định mức, chi phí làm cơ sở lập, thẩm định, phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư, chủ trương đầu tư, dự án không có cấu phần xây dựng, dự án giải phóng mặt bằng để các đơn vị có cơ sở tổ chức thực hiện.

III. MỘT SỐ CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN, ĐỀ ÁN TRỌNG ĐIỂM LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÃ HỘI CỦA TỈNH CẦN TẬP TRUNG ĐẦU TƯ TỪ NAY CHO ĐẾN CUỐI NHIỆM KỲ

1. Các dự án đang triển khai, hoàn thành trong giai đoạn 2021 - 2025

(i) Bệnh viện đa khoa 1.500 giường (Dự án chuyển tiếp sang 2021-2025)

- Nguồn lực đầu tư: Ngân sách Tỉnh

- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh

- Thời gian khởi công: Từ năm 2014

- Thời gian hoàn thành: 2024

(ii) Thiết bị Bệnh viện đa khoa 1.500 giường (Dự án chuyển tiếp sang 2021-2025)

- Nguồn lực đầu tư: Ngân sách tỉnh

- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh

- Thời gian khởi công: 2024

- Thời gian hoàn thành: 2024

(ii) Khối kỹ thuật trung tâm và nhà quàn (thuộc Khu quy hoạch chi tiết 1/500 Bệnh viện Đa khoa 1.500 giường và Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh) (Dự án chuyển tiếp sang 2021-2025)

- Nguồn lực đầu tư: Ngân sách tỉnh

- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh

- Thời gian khởi công: Từ năm 2017

- Thời gian hoàn thành: 2024

(iv) Trạm xử lý nước thải cho các bệnh viện thuộc khu quy hoạch các Bệnh viện và một số công trình Nhà nước (gđ 1) (Dự án chuyển tiếp sang 2021-2025)

- Nguồn lực đầu tư: Ngân sách tỉnh

- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh

- Thời gian khởi công: Từ năm 2018

- Thời gian hoàn thành: 2024

(v) Khu trung tâm và hạ tầng kỹ thuật tổng thể Khu tưởng niệm chiến khu D (Dự án chuyển tiếp sang 2021-2025)

- Nguồn lực đầu tư: Ngân sách tỉnh.

- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh

- Thời gian khởi công: Từ năm 2013

- Thời gian hoàn thành: 2025

(vi) Xây dựng Trường Chính trị chuẩn tỉnh Bình Dương

- Nguồn lực đầu tư: Ngân sách tỉnh.

- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh

- Thời gian khởi công: 2024

- Thời gian hoàn thành: 2025

2. Các dự án khởi công mới

(i) Khu lưu niệm cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc

- Nguồn lực đầu tư: Ngân sách tỉnh.

- Đơn vị thực hiện: Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh.

- Thời gian khởi công: Giai đoạn 2021-2025

- Thời gian hoàn thành: Giai đoạn 2026-2030

(ii) Trường Trung học phổ thông chuyên Hùng Vương

- Nguồn lực đầu tư: Ngân sách tỉnh.

- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh

- Thời gian khởi công: 2025

- Thời gian hoàn thành: 2027

3. Các dự án hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư

(i) Bảo tồn và phát triển làng nghề Sơn mài Tương Bình Hiệp kết hợp với du lịch thuộc địa bàn thành phố Thủ Dầu Một

- Nguồn lực đầu tư: Ngân sách tỉnh kết hợp với vận động xã hội hóa

- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh

- Thời gian khởi công: Từ năm 2025

- Thời gian hoàn thành: 2028

(ii) Xây dựng mới thư viện tỉnh

- Nguồn lực đầu tư: Ngân sách tỉnh.

- Chủ đầu tư: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch.

- Tập trung thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, khởi công trong giai đoạn 2026-2030.

(iii) Bảo tàng tổng hợp tỉnh Bình Dương

- Nguồn lực đầu tư: Ngân sách tỉnh

- Chủ đầu tư: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

- Tập trung thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, khởi công trong giai đoạn 2026-2030

(iv) Trung tâm hoạt động Thanh thiếu niên và Cung thiếu nhi tỉnh Bình Dương

- Nguồn lực đầu tư: Ngân sách tỉnh.

- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh

- Tập trung thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, khởi công trong giai đoạn 2026-2030

(v) Xây dựng Đề án Bệnh viện tuyến cuối 2.000 giường

- Nguồn lực đầu tư: Ngân sách Trung ương và ngân sách Tỉnh

- Đơn vị thực hiện: Sở Y tế

- Tập trung thực hiện xây dựng Đề án trình các cơ quan Trung ương xem xét trong giai đoạn 2021 – 2025.

4. Dự án sử dụng nguồn lực xã hội hóa

(i) Công viên Trung tâm thành phố mới, tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh

- Nguồn lực đầu tư: Xã hội hóa

- Đơn vị thực hiện: Tổng công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp -CTCP

- Thời gian khởi công: 2024

- Thời gian hoàn thành: 2026

(ii) Đền thờ Vua Hùng

- Nguồn lực đầu tư: Ngân sách tỉnh và xã hội hóa (dự kiến Công ty cổ phần Tổng công ty Nước – Môi trường Bình Dương)

- Thời gian khởi công: giai đoạn 2024 - 2025

- Thời gian hoàn thành: giai đoạn 2026 - 2030

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện nội dung Chương trình, chủ động đề xuất cơ chế chính sách bảo đảm thực hiện có hiệu quả, đúng tiến độ các công trình, dự án trọng điểm đã được phê duyệt. Định kỳ kiểm tra việc thực hiện Chương trình ở các cấp, các ngành trong Tỉnh.

2. Các sở, ban, ngành và cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung của Chương trình. Lãnh đạo các sở, ban, ngành và các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các cấp ủy trực thuộc các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, UBND Tỉnh về việc triển khai thực hiện Chương trình.

3. Văn phòng Tỉnh ủy làm đầu mối giúp Tỉnh ủy, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy theo dõi các cấp ủy, tổ chức đảng và các cơ quan đơn vị thực hiện Chương trình này; tham mưu lịch làm việc để Tỉnh ủy, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến theo Quy chế làm việc của Tỉnh ủy./.

| Nơi nhận: - Các ban: cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, - Các sở, ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, - Các huyện, thị, thành ủy, - Lưu VPTU. | T/M BAN THƯỜNG VỤ |
| --- | --- |

- Các bộ, ngành Trung ương chưa hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức và phương pháp xác định chi phí …đối với các dự án mua sắm thiết bị theo quy định của Luật Đầu tư công, do đó các đơn vị chưa có căn cứ pháp lý áp dụng để triển khai thực hiện lập, thẩm định và phê dự án theo quy định, dẫn đến kéo dài thời gian chuẩn bị đầu tư các các dự án.

-